測試報告

資管3C 王唯哲 A9226373
資管3C 詹皓安 A9226110
資管3C 邱品宸 A9253761
資管3C 邱勁捷 A9253729
資管3C 黃煜誠 A9253869
資管3C 衛志宏 A9233353
資管3C 蔡品清 A9226161
資管3C 陳裕璋 A9226195
資管3C 徐士傑 A9226136

指導教授：江長唐
# 目錄
# 表目錄
# 圖目錄
# 1. 簡介
## 1.1 文件目的
本文件目的為說明「i家電比價網」網站測試案例與測試結果，以確實掌握本專案系統開發內容與整體功能完整性，並查核是否與使用者案例相呼應，將測試結果詳細記錄於本文件中。

## 1.2 測試個案設計基礎
本測試報告將使用以下三種測試方法進行系統檢驗
- 黑箱測試：依據程式的需求規格說明書，檢查程式的功能是否符合功能性需求的測試方法。
- 白箱測試：對程式內部邏輯結構及相關資訊進行設計和選擇測試案例，以測試程式的邏輯路徑。該測試方法旨在覆蓋全部程式碼、分枝、路徑和條件。
- 灰箱測試：基於被測試程式的邏輯結構，從系統功能介面上設計測試案例。這種方法作為黑箱測試的補充，通過原始程式碼的分析來確認問題的根本原因。

## 1.2 測試個案設計原則
本項目的軟體測試遵循以下原則，以確保測試的有效性和全面性：
- 需求對應性：所有測試用例和測試場景必須嚴格追溯到系統的需求規格或功能性需求。測試應該確保每個需求都經過適當的測試，以驗證系統是否符合所制定的需求。
- 測試多樣性：測試設計應包括多種測試情境，包括正常操作、異常操作、邊界情況和性能測試。這確保系統在各種情況下都能正確運作。

## 1.3 測試實施原則
- 測試計畫編制：在進行測試之前，必須制定詳細的測試劃。測試計劃應該包括測試的範圍、目標、時程、資源需求、測試方法以及測試的優先順序。
- 測試環境設置：在進行測試之前，必須確保測試環境是合適的且與實際生產環境相似。包括硬件、軟體、數據庫和網絡配置的設置。
# 2.使用案例列表
## 2.1 訪客與會員
表 1: 訪客與會員測試案例表
測試案例編號	測試案例名稱	使用案例編號	使用案例名稱
TC-A01-1	會員註冊	UC-A001	會員註冊
TC-A02-1	進行商品比價	UC-A002 / UC-B006	商品比價
TC-A03-1	進行熱門比價	UC-A003 / UC-B007	熱門比價
TC-A04-1	依價格排序	UC-A004 / UC-B008	依價格排序
TC-A05-1	查看評論	UC-A005 / UC-B009	查看評論
TC-A06-1	前往購買網頁	UC-A006 / UC-B011	前往購買網頁
TC-A07-1	查看歷史最低價格	UC-A007 / UC-B012	歷史最低價格
TC-A08-1	回到最上方	UC-A008 / UC-B013	回到最上方
TC-A09-1	查看重要公告	UC-A009 / UC-B014	重要公告
TC-A10-1	查看一般消息	UC-A010 / UC-B015	一般消息
TC-A11-1	查看常見問題	UC-A011 / UC-B016	常見問題
TC-A12-1	聯絡客服	UC-A012 / UC-B017	聯絡客服
TC-A13-1	回到首頁	UC-A012 / UC-B021	回到首頁
TC-A14-1	會員登入	UC-B001	會員登入
TC-A15-1	會員登出	UC-B002	會員登出
TC-A16-1	更改密碼	UC-B003	更改密碼
TC-A17-1	忘記密碼	UC-B004	忘記密碼
TC-A18-1	管理會員資料	UC-B005	管理會員資料
TC-A19-1	發表評論	UC-B010	發表評論
TC-A20-1	追蹤商品	UC-B015	追蹤商品
TC-A21-1	管理關注商品	UC-B019	管理關注商品
TC-A22-1	個人通知	UC-B020	個人通知

## 2.2 管理員
表 2: 管理員測試案例表
測試案例編號	測試案例名稱	使用案例編號	使用案例名稱
TC-B01-1	管理員登入	UC-C001	管理員登入
TC-B02-1	管理員登出	UC-C002	管理員登出
TC-B03-1	管理員更改密碼	UC-C003	管理員更改密碼
TC-B04-1	管理員忘記密碼	UC-C004	管理員忘記密碼
TC-B05-1	管理會員	UC-C005	管理會員
TC-B06-1	編輯重要公告	UC-C006	編輯重要公告
TC-B07-1	編輯一般消息	UC-C007	編輯一般消息
TC-B08-1	管理常見問題	UC-C008	管理常見問題
TC-B09-1	管理客服案件	UC-C009	管理客服案件

# 3.測試案例說明
## 3.1.訪客與會員
## 3.1.2.商品比價
表 3: 商品比價測試案例說明
使用案例編號		UC-A002、UC-B006
測試個案編號		TC-A02-1
測試個案標題		商品比價
測試目的		確認在搜尋框輸入關鍵字可以顯示比價結果
測試前準備資料		無
測試流程
1	進入比價網首頁
2	於首頁正上方搜尋框輸入關鍵字，並按下enter鍵
3	顯示搜尋結果
執行結果
1			☑成功 / □失敗
2			☑成功 / □失敗
3			☑成功 / □失敗
測試個案執行人員：王維哲 日期：2023/10/11 / 測試結果：☑正常 □異常

### 3.1.3.熱門比價
表 4: 熱門比價測試案例說明
使用案例編號		UC-A003、UC-B007
測試個案編號		TC-A03-1
測試個案標題		熱門比價
測試目的		確認首頁的熱門比價區塊可以正常顯示，點擊後可以顯示比價結果
測試前準備資料		無
測試流程
1	首頁自動顯示熱門比價區塊
2	點選左側任一商品，將導向至比價結果頁面
執行結果
1			☑成功 / □失敗
2			☑成功 / □失敗
測試個案執行人員：王維哲 日期：2023/10/11 / 測試結果：☑正常 □異常

### 3.1.4.依價格排序
表 5: 依價格排序測試案例說明
使用案例編號		UC-A004、UC-B008
測試個案編號		TC-A04-1
測試個案標題		依價格排序
測試目的		確認比價結果清單可以依價格由大到小排序
測試前準備資料		無
測試流程
1	進入比價結果頁面，清單將會依價格由小到大排序
執行結果
1			☑成功 / □失敗
測試個案執行人員：王維哲 日期：2023/10/11 / 測試結果：☑正常 □異常

### 3.1.5.查看評論
表 6: 查看評論測試案例說明
使用案例編號		UC-A005、UC-B009
測試個案編號		TC-A05-1
測試個案標題		查看評論
測試目的		確認比價結果頁面的評論區域可以正常顯示
測試前準備資料		無
測試流程
1	進入比價結果頁面
2	點選評論標籤頁
執行結果
1			☑成功 / □失敗
2			☑成功 / □失敗
測試個案執行人員：王維哲 日期：2023/10/11 / 測試結果：☑正常 □異常

### 3.1.6.前往購買網頁
表 7: 前往購買網頁測試案例說明
使用案例編號		UC-A006、UC-B011
測試個案編號		TC-A06-1
測試個案標題		查看評論
測試目的		確認比價結果清單的前往購買按鈕可以運作
測試前準備資料		無
測試流程
1	進入比價結果頁面，點選右側前往購買按鈕
2	以新分頁開啟購買網頁
執行結果
1			☑成功 / □失敗
2			☑成功 / □失敗
測試個案執行人員：王維哲 日期：2023/10/11 / 測試結果：☑正常 □異常

### 3.1.7.查看歷史最低價格
表 8: 查看歷史最低價格案例說明
使用案例編號		UC-A007、UC-B012
測試個案編號		TC-A07-1
測試個案標題		查看歷史最低價格
測試目的		確認比價結果頁面的歷史最低價格圖表可以正常顯示
測試前準備資料		無
測試流程
1	進入比價結果頁面
2	歷史最低價格圖表可以正常顯示
執行結果
1			☑成功 / □失敗
2			☑成功 / □失敗
測試個案執行人員：王維哲 日期：2023/10/11 / 測試結果：☑正常 □異常

## 3.1.8.回到最上方
表 9: 回到最上方測試案例說明
使用案例編號		UC-A008、UC-A013
測試個案編號		TC-A08-1
測試個案標題		回到最上方
測試目的		確認比價結果清單最底部的回到最上方按鈕可以正常運作
測試前準備資料		無
測試流程
1	進入比價結果頁面並捲動到底部
2	點擊回到最上方按鈕
執行結果
1			☑成功 / □失敗
2			☑成功 / □失敗
測試個案執行人員：邱品宸 日期：2023/10/11 / 測試結果：☑正常 □異常

### 3.1.9.重要公告
表 10: 重要公告測試案例說明
使用案例編號		UC-A009、UC-B014
測試個案編號		TC-A09-1
測試個案標題		訪客查看重要公告
測試目的		最新消息清單可以載入，並顯示為多久前發布，點擊不同條目可以顯示詳細內容。
測試前準備資料		無
測試流程
1	首頁自動顯示最新消息區塊，且重要公告條目左邊界會有紅色標示
2	點選左側任一條目，右方將自動顯示公告的詳細內容
執行結果
1			☑成功 / □失敗
2			☑成功 / □失敗
測試個案執行人員： 王維哲 日期：2023/10/11 / 測試結果：☑正常 □異常

### 3.1.10.一般消息
表 11: 一般消息測試案例說明
使用案例編號		UC-A010、UC-B015
測試個案編號		TC-A10-1
測試個案標題		訪客查看一般消息
測試目的		最新消息清單可以載入，並顯示為多久前發布，點擊不同條目可以顯示詳細內容。
測試前準備資料		無
測試流程
1	首頁自動顯示最新消息區塊，且最新消息條目左邊界會有藍色標示
2	點選左側任一條目，右方將自動顯示消息的詳細內容
執行結果
1			☑成功 / □失敗
2			☑成功 / □失敗
測試個案執行人員： 王維哲 日期：2023/10/11 / 測試結果：☑正常 □異常

### 3.1.13.回到首頁
表 12: 回到首頁案例說明
使用案例編號		UC-A012、UC-B021
測試個案編號		TC-A13-1
測試個案標題		回到首頁
測試目的		確認回到首頁按鈕可以正常運作
測試前準備資料		無
測試流程
1	進入首頁以外之畫面，點選左上角愛家電按鈕
2	歷史最低價格圖表可以正常顯示
執行結果
1			☑成功 / □失敗
2			☑成功 / □失敗
測試個案執行人員：王維哲 日期：2023/10/11 / 測試結果：☑正常 □異常

## 3.1.14.會員登入
表 13: 會員登入測試案例說明
使用案例編號		UC-B001
測試個案編號		TC-A14-1
測試個案標題		會員登入
測試目的		確認會員可以使用註冊的帳號進行登入
測試前準備資料		無
測試流程
1	進入首頁，點選右上角登入按鈕
2	顯示登入介面
3	輸入帳號與密碼，按下登入
4	隱藏登入介面，首頁右上角顯示使用者名稱與登出按鈕
執行結果
1			☑成功 / □失敗
2			☑成功 / □失敗
			☑成功 / □失敗
			☑成功 / □失敗
測試個案執行人員：邱品宸 日期：2023/10/11 / 測試結果：☑正常 □異常

### 3.1.15.會員登出
表 14: 會員登出測試案例說明
使用案例編號		UC-B002
測試個案編號		TC-A15-1
測試個案標題		會員登出
測試目的		確認會員登出按鈕可以正確登出
測試前準備資料		已先使用測試帳號登入
測試流程
1	點選左上角登出按鈕
2	右上角使用者名稱消失，並顯示註冊與登入按鈕
執行結果
1			☑成功 / □失敗
2			☑成功 / □失敗
測試個案執行人員：邱品宸 日期：2023/10/11 / 測試結果：☑正常 □異常

### 3.2.19.發表評論
表 15: 發表評論測試案例說明
使用案例編號		UC-B010
測試個案編號		TC-B19-1
測試個案標題		發表評論
測試目的		確認比價結果頁面的評論區域可以正常顯示
測試前準備資料		無
測試流程
1	進入比價結果頁面，點選評論標籤頁
2	顯示發布評論介面
3	選擇星等和撰寫評論，按下發布按鈕
4	評論區顯示剛剛發布的評論
執行結果
1			☑成功 / □失敗
2			☑成功 / □失敗
3			☑成功 / □失敗
4			☑成功 / □失敗
測試個案執行人員：邱品宸 日期：2023/10/11 / 測試結果：☑正常 □異常

### 3.1.20.追蹤商品
表 16: 追蹤商品測試案例說明
使用案例編號		UC-B015
測試個案編號		TC-A20-1
測試個案標題		查看評論
測試目的		確認比價結果頁面的追蹤按鈕可以使用
測試前準備資料		無
測試流程
1	進入比價結果頁面，點選追蹤按鈕
2	按鈕文字顯示已追蹤
3	再次按下按鈕則取消追蹤
執行結果
1			☑成功 / □失敗
2			☑成功 / □失敗
3			☑成功 / □失敗
測試個案執行人員：王維哲 日期：2023/10/11 / 測試結果：☑正常 □異常